昆山市防汛防旱指挥部文件

昆汛〔2015〕2号

关于开展2015年全市地下空间工程

防汛检查的通知

昆山开发区、高新区、花桥经济开发区和各镇防汛防旱指挥部、市防指各成员单位、有关单位：

根据苏州市防汛防旱指挥部《关于做好2015年汛前检查工作的通知》、昆山市安全生产委员会《2015年全市安全生产工作要点》的相关要求，为切实抓好全市地下空间工程汛期防汛工作，确保全市地下空间工程安全度汛，现就开展全市地下空间工程防汛检查事项通知如下：

一、责任单位

市交运局为全市所有下穿通道的督查部门。

市民防局为全市民防工程的督查部门。

市住建局为全市民防工程以外的地下空间和城市下沉式广场、下凹式绿地等低洼地的督查部门。

地下空间工程的原有管理单位为具体的管理责任单位，对应的条线主管部门不变。无具体管理责任单位的，按照属地管理原则，由所在区镇负责。

二、检查时间

2015年４月中旬至9月底。

三、检查方法

1、各单位按各自职责开展自查自纠。

2、各督查部门牵头进行定期督查。

3、市防指组织成员单位进行不定期抽查。

四、检查内容

1、各单位落实防汛责任制及自查自纠情况。

2、防汛预案、应急排涝抢险方案是否完善。

3、防汛抢险队伍、物资、设备是否落实到位，机泵设备是否运行正常。

具体内容按照各督查部门的专项检查要求执行。

五、检查步骤

1、自查自纠阶段（4月15日至4月30日）。各单位进行全面自查，对存在事故隐患问题要列出清单，制订详细的整改方案，明确整改期限，落实责任人员，并按督查部门的专项检查内容和要求上报相关材料。督查部门收集汇总后，上报市防指。

2、督查整改阶段（5月1日至5月31日）。各督查部门按照相关规定，对全市地下空间工程开展全面督查，对存在的问题当场予以指出并记录备案，要求管理责任单位限期整改。市防指组织成员单位进行现场抽查，对存在重大问题或者拒不整改的单位，报请市政府予以通报并按相关规定进行处理。

3、巩固提高阶段（６月1日至9月30日）。各单位要保持好、维护好、巩固好整改成果，切实加强汛期安全管理。各督查部门要牵头开展定期督查、复查，对存在重点隐患的工程做好跟踪指导服务工作。同时，市防指组织成员单位进行不定期抽查。

六、工作要求

1、各单位要切实落实防汛检查工作责任制和责任追究制度，明确地下空间工程汛期检查行政责任人和技术责任人。按照“谁检查、谁负责”的原则，检查责任人对检查结果全面负责。各督查部门要做到检查、指导、跟踪“三到位”，并做好督查资料的归档与上报。

2、各单位要按照“查严、查细、查实”的要求，全面查清地下空间工程状况，对易出现事故隐患的防汛薄弱项目进行重点检查，及时做好记录并上报。要完善防汛预案、应急排涝抢险方案，增强预案的可操作性，及时维护、更换、补充防汛设施与物资，强化防汛抢险队伍培训与演练，提高应急反应能力。

3、各单位要认真处理检查发现的事故隐患问题，分析原因，研究对策，及时整改，强化后续管理。要按照分级管理、分级负责、分级负担的原则，加大经费投入，确保整改到位、管理到位，做到全市地下空间工程防汛工作长效化、规范化、制度化。

联系人：黄玉龙   电子信箱：67952750@qq.com

联系电话：57552939　　传真：57511733

昆山市防汛防旱指挥部

2015年4月10日

抄 送：苏州市防汛防旱指挥部，昆山市政府办公室、市应急办、 市交运局、市民防局、市住建局

昆山市防汛防旱指挥部 2015年4月13日印发