昆山市城市综合管理委员会办公室

昆城办〔2014〕88号

市城管委办公室关于印发《昆山市夏季城市

市容环境大扫除行动方案》的通知

昆山开发区、昆山高新区、花桥经济开发区、旅游度假区管委会，各镇人民政府，市各有关部门和单位：

经研究，现将《昆山市夏季城市市容环境大扫除行动方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

昆山市城市综合管理委员会办公室

2014年8月11日

昆山市夏季城市市容环境大扫除行动方案

为贯彻落实苏州市政府办公室《关于印发苏州市夏季城市市容环境大扫除行动方案的通知》（苏府办〔2014〕129号）精神，进一步提升城市环境卫生质量，改善人居环境，结合全市实际，特制订昆山市夏季城市市容环境大扫除行动方案。

一、指导思想

以迎接“青奥会”的召开为契机，针对当前市容环境卫生脏乱差等突出问题，集中开展夏季城市市容环境大扫除行动，进一步提高环境卫生水平，全面改善市容市貌，完善市容环境卫生长效管理机制。

二、整治内容

（一）集中清理居民小区（包括楼道）、居民院落、背街小巷、屋顶、绿化地带的各类积存垃圾、大件垃圾；

（二）集中清理各类企事业单位、学校、医院、社区等内部与周边的各类积存垃圾和卫生死角；

（三）集中清理建筑工地、待开发地块、拆迁工程、储备地块的各类积存垃圾；

（四）集中清理沿路、沿河、沿高架、城市出入口、城乡结合部的各类积存垃圾和卫生死角；

（五）集中清理公共场所（包括商贸区、旅游景区、火车站、汽车站和农贸市场周边等重点场所）各类积存垃圾；

（六）集中查处一批违法运输、偷倒乱倒建筑垃圾（工程渣土）的运输企业和车辆。

三、时间安排

本次活动分三个阶段进行。

（一）动员部署阶段（8月8日前）。主要任务是制订行动方案，明确职责分工，组织动员部署，开展宣传活动等。

（二）集中整治阶段（8月9日至8月31日）。8月9日至20日，主要任务是集中开展大扫除行动，完善市政设施，清理各类垃圾；8月21日至8月31日，主要任务是开展监督检查，查漏补缺，巩固行动成果。

（三）检查验收阶段（9月1日至9月30日）。主要任务是依托“数字城管”平台，完善及时发现和解决问题的网格化管理机制；加强建筑垃圾（工程渣土）违法运输、乱倒偷倒等行为的打击，推进建筑垃圾（工程渣土）管理体系建设。

四、职责分工

市委宣传部：做好行动的舆论宣传引导工作。

市文明办：会同相关部门做好行动的督查和考核工作。

市城管办：负责整个行动的牵头抓总，会同相关部门做好督查指导工作。

市城乡卫生指导中心：负责协调推进区镇环境卫生大扫除工作，会同相关部门做好督查指导工作。

市住建局：按照创建文明工地的要求，会同各区镇督促各类建筑工地加强内部及周边市容环境的源头管理，及时清运积存垃圾、规范围档作业措施等。

市城管局：牵头开展市容环境专项整治，落实辖区环境卫生大扫除和各类环境卫生死角清理工作；联合各区镇、各相关部门加强建筑垃圾（工程渣土）的管理，建立健全市容环境长效管理机制。

市水利局：负责会同各区镇加强河道的保洁。

昆山工商局：发挥行业管理优势，会同各区镇督促各类农贸市场加强内部及周边市容环境的管理，落实责任保洁制度。

市土地储备中心、城投公司：会同各区镇及相关建设单位加强储备地块市容环境的管理，清理积存垃圾，加强围档，完善管理制度。

各区镇（管委会和政府）：按照属地管理的原则，建立区镇领导分工挂钩联系制度，发挥区镇、街道的主体作用，发动市民群众，开展辖区市容环境问题的整治，落实各项长效管理措施。

各“路长”单位：负责单位内部及周边市容环境卫生的整治；发挥“路长”单位作用，加强所属路段的巡查和宣传发动，推动各沿街商户及企事业单位落实“门前三包”责任制。

五、工作要求

（一）统一思想，提高认识。开展夏季城市市容环境大扫除行动是落实党的群众路线教育实践活动整改的重要内容，也是迎接“青奥会”在江苏举行的重要举措，更是推进建设美丽昆山的客观需要。各单位要充分认识开展夏季城市市容环境大扫除行动的重要性和必要性，切实增强责任感和紧迫感。

（二）加强领导，精心组织。按照“统筹协调、分级负责、协调联动”的原则，由市城管办牵头抓总，做好相关工作的指导和协调；各单位要细化工作方案，精心组织实施；市级机关各部门及各“路长”单位要按照职责分工，明确目标和责任，扎实开展各项相关工作，确保取得实效。

（三）广泛动员，全民参与。要调动全社会的积极性，通过集中治理活动，提高群众自我管理和自我服务意识，改变环境卫生脏乱差状况；党政机关、群众团体以及广大机关干部群众要率先垂范，以身作则，带领群众积极投入到活动中去，打好环境整治的突击战。

（四）加强考评，落实责任。相关的职能部门要充分发挥各自职能作用，严格按照活动内容、标准、要求，对活动情况进行督促检查，并通报检查结果。对检查中发现的问题，要责令相关单位限期整改，对逾期不整改的要在新闻媒体上予以曝光。

（五）标本兼治，长效管理。各单位要以环境卫生整治活动为契机，在高标准完成整治任务的同时，研究制定长效管理措施，巩固治理成果。加大道路和居民区保洁人员和环卫设施的投入，做好基础管理工作。同时加强环境卫生管理和执法工作的衔接，变反复整治为常态保持，变面上清整为标本兼治，全面提高城市环境卫生管理水平，实现环境卫生面貌根本性变化。